**2019/03/10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第2次会议** | | | |
| 时间 | 2019/03/10 | 地点 | 新主楼F座6层 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 10:25 – 11:05 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论确定需求文档大纲（各部分见附1） 2. 文档工作分配：   （**1,2,3**）刘颖  （**4**）袁梦阳  （**5,6,ppt大纲**）李铎坤  （**7**）陈鸿超   1. PPT展示附加内容： 2. Github 管理情况 3. 小组协作情况 4. 代码方面的进展 5. 详细说明扩展需求和功能 6. 人员角色说明：   PM，测试，文档管理，开发   1. 确定时间节点：   周二：完成文档第一版  周三晚上：完成文档第二版  周二晚上：本周第二次组会   1. 附加：   每个人均可寻找下扩展方向 | | | |
| **附1 需求文档大纲**  **1.引言**  **2.整体概述**  **3.业务需求**  **4.功能需求**  **4.1用例模型**  **4.2具体的功能需求和RUCM图**  **5.非功能需求**  **6.运行要求**  **7.改进方案设计**  **7.1需求分析**  **扩展需求+RUCM图**  **7.2可行性分析** | | | |

**2019/03/12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第3次会议** | | | |
| 时间 | 2019/03/12 | 地点 | 新主楼G座5层 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 20:35 – 21:25 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论确定需求文档共享修订方式：   石墨文档上传文字版，评论标出问题，修改后本地合并   1. 确定主要修订内容：  * 查找错别字，语句通顺问题 * 注意前后一致性问题 * 可以评论附加建议和意见   13号晚上进行汇总   1. 确定下一步任务：  * 华为云相关填写和上传 * PPT大纲确定和任务分配 | | | |