**2019/04/01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第9次会议** | | | |
| 时间 | 2019/04/01 | 地点 | 新主楼G座6层 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 10:35 – 11:05 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论决定文档修改点和分配 2. 修改点： 3. **第三章标题结构不合理（刘颖）** 4. **RUCM问题（袁梦阳）** 5. **用例图问题（袁梦阳）** 6. **参考文献（李铎坤）** 7. **系统架构图（陈鸿超）** 8. **用户需求（刘颖）** 9. **封面（李铎坤）** 10. **格式问题（李铎坤）** 11. 时间安排： 12. 周二（4/2）下午，完成文档修改。 | | | |
| **附1 本周评审时间节点**  **a: 提交修改稿**  **b: 评审意见提交**  **a’: 实验6书，实验7书，实验8书**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **六** | **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | | **3/30** | **3/31** | **4/1** | **4/2** | **4/3** | **4/4** | **4/5** | |  |  |  | **a:**  **15:59:**  **59** |  | **b:**  **23:59:**  **59** |  | | **修改本组文档** | | | | **评审CD组** | | **放** | | **六** | **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | | **4/6** | **4/7** | **4/8** | **4/9** | **4/10** | **4/11** | **4/12** | |  | |  |  | **a’**  **提交6,7,8** |  |  | | **假** | | **写678文档** | | | **ppt** | | | | | |