**2019/04/09**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第11次会议** | | | |
| 时间 | 2019/04/09 | 地点 | 新主楼G座5层 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 15:55 – 16:56 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论决定本周文档工作及分配 2. 任务及分配： 3. **添加“本文档依照XXX标准进行编制…”，并添加参考文献（刘颖）** 4. **实验六文档添加及编制（袁梦阳）**  * 在《软件计划说明书》基础上修改计划书为报告说法 * 加入近几周任务列表细化 * 加入任务的计划和实际完成对应情况  1. **实验七文档添加及编制（李铎坤）**  * 在《配置管理计划书》基础上修改计划书为报告说法 * 加入各个制品的变更历史记录 * 按照实验/文档统计commit记录  1. **实验八文档添加及编制（陈鸿超/刘颖）**  * 在《试验追踪与分析计划书》基础上修改计划书为报告说法 * 按照计划进行数据统计 * 按照实验/人员进行一定的分析  1. 时间安排： 2. 周三晚上（4/10），完成文档并进行提交。 | | | |
| **附1 本周评审时间节点**  **// a: 提交修改稿**  **// b: 评审意见提交**  **a’: 实验6书，实验7书，实验8书**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **六** | **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | | **4/6** | **4/7** | **4/8** | **4/9** | **4/10** | **4/11** | **4/12** | |  | |  |  | **a’**  **提交6,7,8** |  |  | | **放假** | | **写678文档** | | | **ppt** | | | | | |