**2019/05/13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第17次会议** | | | |
| 时间 | 2019/05/13 | 地点 | 新主楼G座5层 |
| 成员 | 陈鸿超，李铎坤，  刘颖，袁梦阳 | 时间 | 20:11 – 20:48 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论决定本周测试工作及分配 2. 任务及分配： 3. **修改老师对于设计文档提出的修改意见（暂时没找见）** 4. **依据测试功能点设计测试用例**  * Scapy原有功能及会话切分扩展功能（刘颖，袁梦阳） * 引言（袁梦阳） * 扩展功能（陈鸿超） * 非功能需求（李铎坤）  1. 完成测试报告模板   测试结果  问题报告及BUG修改  测试方法与环境 | | | |
|  | | | |

**2019/05/16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第18次会议** | | | |
| 时间 | 2019/05/16 | 地点 | 新主楼G座5层 |
| 成员 | 陈鸿超，李铎坤，  刘颖，袁梦阳 | 时间 | 18:23 – 19:01 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论决定本周剩余工作及分配 2. 任务及分配： 3. **对于《测试需求说明书》**  * 整理格式 * 每个人读一遍看是否通顺 * 补充异常情况  1. **对于《测试报告》**  * 每个人将自己的测试结果填入表中  1. 对于PPT  * 讲两个文档   （**测试需求**文档大纲， 扩展功能的测试用例）  （**测试报告**文档大纲，测试结果表格，修复情况，问题）   * 华为云填写，本周工作统计 | | | |
|  | | | |