**2019/03/22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第6次会议** | | | |
| 时间 | 2019/03/22 | 地点 | 主北412 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 17:46 – 18:05 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 根据每人时间商量a节点之前的时间与安排 2. 工作安排： 3. **搜集整理审查点（审查清单），列举在石墨文档上（全员）** 4. **依据审查点查找《需求规格说明书》的问题，将问题记录在石墨文档上（全员）** 5. **将文档文字版放在石墨文档上，改正b)中发现的问题（全员）** 6. **将改正后的文字版移动至word中** 7. **审查格式** 8. 时间安排： 9. 周六（3/23）晚，完成工作安排中的a 10. 周日（3/24）晚，完成工作安排中b,c,d,e 11. ab时间节点应该还有次会议，b节点至上课会议待定 | | | |
| **附1 本周评审时间节点**  **a: 本组文档提交**  **b: 评审结果提交**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **五** | **六** | **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | | **3/22** | **3/23** | **3/24** | **3/25** | **3/26** | **3/27** | **3/28** | **3/29** | |  |  |  | **a:**  **周一凌晨** |  |  | **b:**  **周四早晨** |  | | **改本组** | | | **看另两组（A,E）** | | | **回应** | | | | | |

**2019/03/26**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件工程实验第7次会议** | | | |
| 时间 | 2019/03/26 | 地点 | 新主楼G座6层 |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 20:27 – 20:56 |
| 记录 | 李铎坤 |  |  |
| **会议记录：**   1. 讨论确定a节点到b节点的任务 2. 工作安排： 3. **每人按照之前整理的《审查清单》对A,E两组的《需求规格说明书》进行问题核查** 4. **将找到的问题清单列举在石墨文档上的协同文档《问题清单》中，防止重复** 5. **将问题清单的问题分别整理到A,E两组的《问题清单模板》中（全员）** 6. **更新华为云上的任务规划（袁梦阳）** 7. **整理《总检查单》并整理A,E两组的《检查单》及其完成情况（待定）** 8. **制造Scapy扩展功能需要的数据：** 9. **多协议混合流量** 10. **大文件pcap数据** 11. 时间安排： 12. 周三（3/27）晚，提交A,E两组的《问题清单》 13. 周四（3/28）18:00，组会讨论剩余任务 | | | |
| **附1 本周评审时间节点**  **a: 本组文档提交**  **b: 评审结果提交**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **五** | **六** | **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | | **3/22** | **3/23** | **3/24** | **3/25** | **3/26** | **3/27** | **3/28** | **3/29** | |  |  |  | **a:**  **周一凌晨** |  |  | **b:**  **周四早晨** |  | | **改本组** | | | **看另两组（A,E）** | | | **回应** | | | | | |